娄底市中心医院院内

招

标

文

件

# 项目名称：娄底中心医院设备科医疗器械招标文件

**（液氧站升级改造院内议价）**

二〇二三年九月

# 第一章 投标邀请

液氧站升级改造项目进行院内挂网招标，将招标事项公告如下：

一、项目信息

项目名称：液氧站升级改造采购项目

1. 采购方式
2. 院内议价，按招标文件评分规则进行评审，以评审结果排序，综合评分得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

三、投标人资格要求

1、具有独立法人地位，营业执照具有相应的经营范围，具备相应的法定资质；

2、参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3、投标人未列入经营异常名录和未列入严重违法失信企业名单（黑名单），投标人企业法人代表未被列入失信被执行人名单；

投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等网站，未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”；

4、本项目不接受联合体投标，不得分包、转包；

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动。

6、投标人具备湖南省政府采购电子卖场资格，中标人在议价公示后三个工作日内需配合医院完成湖南省政府采购电子卖场直购程序。

7、具备建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包（三级）及以上资质且证书处于有效期内，安全生产许可证处于有效期；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。投标人须具备中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道）GC2 级或中华人民共和国特种设备生产许可证（压力管道）GC2 级及以上资质；

四、投标截止时间、开标时间及地点：

1、投标截止时间、开标时间：具体时间电话通知

2、开标地点;娄底市中心医院

五、招标人地址和联系方法：

1、招标人名称：娄底市中心医院

2、联系人及联系方式：张思远 15115875288

3、招标人地址：娄底市长青中街51号

六、投标须知

1、否决投标的情形：

1.1、投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标的；

1.2、资格评审时，投标人资格条件不符合国家有关规定或者招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正，或者其说明补正无法证明其为合格投标人的；

1.3、评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；

1.4、投标人未按照要求出席开标会的；

1.5、投标报价有错误的，评标委员会将要求投标人作出书面澄清说明和确认，投标人拒不作出澄清说明和确认的；

1.6、投标文件存在弄虚作假或者隐瞒事实，或者未按照招标文件要求如实提供有关情况和文件，以及证明资料且对投标人有利的，应当否决其投标。被列为中标候选人的，应当取消其中标候选人资格。

2、有下列情形之一的，招标人将重新招标：

2.1、投标截止时间止，投标人少于3家的；

2.2、经评标委员会评审后，符合资格审查的投标人少于3家的。

**第二章采购需求**

一、采购清单、采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量(项) | 预算价格（万元） | 是否允许进口设备投标 |
| 1 | 液氧站升级改造 | 1 | 39.29358 | 否 |

2、服务时间：双方签订合同时具体约定。

3、服务地点：娄底市中心医院。

二、项目内容及要求

**采购需求（此项内容需全部满足，否则视为无效投标）：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征** | **计量单位** | **数量** |
|  | **液氧站系统** | |  |  |
| 1 | 氧气分气缸 2进5出 | [项目特征]  1.名称:氧气分气缸  2.规格、型号:1）材质：304不锈钢  2）尺寸规格：1300mm\*133mm  3）工作压力：0.5mpa  3）配置：2进5出焊接接口  4）安全阀0.8mpa  5）压力表100mm\*1.6mpa | 台 | 1 |
| 2 | 液氧减压装置 | [项目特征]  1.名称:液氧减压装置  2.规格:400Nm3/h  3.型号:1：耐高低温  2、材质：不锈钢  3、前段压力1.0MPA，后端0.4-0.6可调  4、具弹簧自动调压，单回路  4.其他:详设计满足施工规范 | 套 | 1 |
| 3 | 空温式汽化器 | [项目特征]  1.名称:空温式汽化器  2.其他:1、 气化量400m3/h  2、专用铝材换热，高效、轻量化设计、使用寿命长 特殊的Φ160超大直径专用铝制换s热管，化霜速度极快，有效的内翅片结构，大大提高换热管的换热效果  3、主要由星型翅片导热管,液气导流管,支架,底座,进出品接头等部件组成. | 台 | 3 |
| 4 | 液氧罐 5m3 | [项目特征]  1.名称:液氧罐  2.规格:5m³  3.型号:1）、贮存介质:液态氧气  2）、设计压力: ≥0.84MPa  3）、工作压力: ≥0.8 MPa  4)、设计温度: -196°  5)、工作温度: -196°  6)、主体材质: S30408/Q235R  7)、有效容积:≥5m3  8)、真空夹层填充物: 填充分子筛颗粒，减缓衰减  9)、设计使用年限: ≥20年  4.安装方式:落地安装 | 台 | 2 |
| 6 | 无油氧压力表 | 1、0-1.6Mpa  2、禁油 | 个 | 4 |
| 8 | 低温截止阀 | 1、规格：DN25  2、连接方式：插焊  3、焊接方法: 氩弧焊;  4、主体材质：CF8  5、工作温度-196°C+80°C  6、介质：液氧 | 个 | 8 |
| 9 | 法兰片（低温截止阀） |  | 块 | 16 |
| 10 | 常温截止阀 | 1、规格：DN25  2、连接方式：法兰连接  3、焊接方法: 氩弧焊;  4、主体材质：CF8  5、工作温度-50°C+80°C  6、介质：氧 | 个 | 6 |
| 11 | 法兰片（常温截止阀） |  | 块 | 12 |
| 12 | 不锈钢管道 | 含站房管道 | 米 | 260 |
| 13 | 运输、吊装费用 |  | 项 | 1 |
| 14 | 安装费用 |  | 套 | 1 |

# **商务参数：**

\*1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。

\*2、交货时间：按合同约定的送货日期内将设备运至娄底市中心医院指定交货地点，逾期按合同赔付。

\*3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款95%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满2年后支付5%余款给乙方。

\*4、交货地点：娄底市中心医院。

\*5、质保与售后：整体质保2年。质保期内出现故障，24小时响应，响应后派遣专业人员4小时上门服务，质保期内每年至少对项目进行一次巡检并免费保养。

\*6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖原厂公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。

三、标书要求

1、封面：需注明标的名称、投标文件、单位、时间；

2、“三证合一”或“五证合一”营业执照，相应专业证件（按法律规定提供证件）；

3、投标人身份证复印件；

4、如投标人不是法定代表人，须持法定代表人亲笔签名的授权委托书,并提供法定代表人身份证明和法定代表人身份证复印件，同时要求法定代表人在身份证复印件上注明用途及签全名。

5、履行本项目所必需的资质证明；

6、针对此项目的技术、服务方案；

7、投标人认为需提供的其他和评审有关的资料；

8、投标文件的每一页都必须加盖投标单位的公章；

9、投标文件参数响应表中必须标注响应项佐证材料所对应页面。

10、所有资料均应编入投标文件，胶装并用纸质文件袋封好（一正一副），标书必须“A4规格纸张胶制（非打孔或夹装）装订成册，并编制总目录”,要求密封，否则视为符合性审查不合格，作无效投标处理，在开标现场验证时打开，采用现场开标的方式。

四、合同

液氧站升级改造项目承包合同

**甲方（发包方）：**娄底市中心医院

统一社会信用代码：12431300447162073W

联系人：朱振宇

联系电话：15673845559

**乙方（承包方）：**

统一社会信用代码：

地址:

联系电话：

甲方通过 院内议价采购 液氧站升级改造项目，乙方为成交供应商。根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律规定，甲乙双方在采购项目确定的基础上，就乙方承包甲方 液氧站升级改造项目事宜协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。

1. **项目名称、地点、内容**

1.1 项目名称：娄底市中心医院液氧站升级改造项目。

1.2 项目地点：娄底市中心医院院内。

1.3 项目内容：乙方承包甲方液氧站升级改造项目，包括供应氧气分气缸、液氧减压装置、空温式汽化器、液氧罐、无油氧压力表、低温截止阀、常温截止阀、不锈钢管道等设备材料，设计项目施工图纸并负责项目安装施工，其中不锈钢管道搭建至门急诊综合楼和医技住院综合楼，不包含液氧站房的基础建设、护栏、电源及给排水，具体内容以双方确认的施工图为准。

1. **合同工期**

本合同工期共计50日历天，自本合同签订之日起算。乙方应在 年 月 日之前将项目设备材料运至甲方指定地点，并在约定期限内完成安装施工、进行调试，办理验收手续并交付甲方使用。

**第三条 质量标准**

3.1 乙方提供设备材料及安装施工的质量、安装应符合国家标准、设计要求；如响应文件中的技术参数和质量标准高于国家标准，则技术参数和质量标准以响应文件为准。

3.2 乙方必须严格按照安全技术规范、施工图纸、技术要求及现场情况，规范施工，使项目达到特种设备工程规范相关标准。

**第四条 双方的权利义务**

**4.1 甲方的权利义务**

4.1.1 甲方负责协调现场事宜，指派 （联系电话 ）作为现场管理人员。

4.1.2 保证乙方必要的项目环境，如水、电等基础性保障。

4.1.3 负责工程质量跟踪检查及质量监督。

**4.2 乙方的权利义务**

4.2.1 乙方须具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》（承压类特种设备安装、修理、改造）或中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道）GC2 级。乙方负责对工人进行安全技术交底，所有工人必须是熟练工人且须具备《特种设备人员作业证》和特种焊工证，持证作业，相关证明提交甲方存档。

4.2.2 乙方必须严格按照经甲方确认的施工图纸进行安装、调试，如在施工过程中发现需要变更，必须及时向甲方现场管理人员汇报，不得擅自更改。

4.2.3 乙方承担全部指派人员的食宿、所有供应设备材料的运输、装卸及由此产生的费用，施工过程中所需的设施设备等均由乙方自行提供和保管，所有工农矛盾均由乙方负责处理。

4.2.4 如因停水停电、下雨、机械维修及其它不可抗力因素造成的误工，由此增加的费用由乙方负责。

**第五条 安全责任及风险承担**

5.1 乙方履行本合同应尽到安全注意义务，做好安全防范预案，采取必要安全措施。乙方在履行本合同过程中发生的一切事故，给甲方、乙方（包括乙方指派履行本合同人员）或第三方的人身和财产造成的损失，均由乙方负责处理并承担所有费用和法律责任。

5.2 本项目设备材料毁损、丢失等风险自甲方在项目验收报告单上签字确认合格后转移给甲方，此前设备材料的一切风险均由乙方承担。

**第六条 验收**

6.1 设备材料到货验收：

6.1.1 乙方提供的设备材料必须为原厂包装，外包装到货时应保证完好无损，否则甲方有权拒绝验收，由此造成的违约责任和一切经济损失全部由乙方承担。

6.1.2 乙方将设备材料运至甲方指定地点后，应通知甲方，并向甲方提供工程设计图纸、特种设备生产许可证或特种设备安装改造维修许可证、操作人员特种设备人员作业证、特种焊工证、设备材料厂家标准资料文件（进口设备需提供真实有效的海关报关单，其他设备需提供产品合格证，氧气罐需提供生产许可证、产品合格证和质量保证证）。甲方自接到乙方通知之日起3日内组织人员对设备材料按合同约定及厂家出厂装箱单进行到货验收，经甲方验收合格后签署设备材料验收报告单，乙方方可进行现场拆包、安装、调试、培训、施工。如经甲方验收不合格，乙方应在3日内无条件予以更换。

6.2 项目验收：乙方按照施工图纸完工后应及时通知甲方，甲方自接到乙方通知之日起7日内组织使用科室、设备科及相关部门进行总体验收，验收合格后签署项目验收报告单。如经甲方验收不合格，乙方应无条件返工（包括但不限于根据合同及甲方要求采取补足或更换等处理措施）直至验收合格为止，首次项目验收不合格时间至通过甲方项目验收时间不得超过7日。

6.3 甲方验收时如发现乙方所交付、安装的设备以及施工工程质量不符合本合同约定，甲方应做出详尽的现场记录，由甲乙双方签署备忘录，该现场记录和备忘录作为乙方补交设备材料、更换不符标准设备材料以及返工的有效依据。

**第七条 质保期及保修服务**

7.1 本合同项目质保期为 年，自甲方在项目验收报告单上签字确认合格之日起算。

7.2 乙方在质保期内免费提供含设备材料在内的项目维修、更换、保养、咨询等服务。如项目在质保期内出现任何质量问题，乙方应在接到甲方通知（包括电话通知）后24小时响应，响应后派遣有相关特种设备作业资质的工作人员4小时上门服务，相关费用由乙方承担。如乙方不及时履行保修义务，甲方有权委托第三方进行维修，由此产生的相关费用，在支付价款中予以扣除或要求乙方支付对应价款。

7.3 质保期内，乙方每年至少对项目进行一次巡检并免费保养。

7.4 质保期届满后，如设备出现问题，乙方应在接到甲方通知（包括电话通知）24小时响应，响应后4小时上门服务，相关费用由甲方承担。

7.5 乙方须指派 ，电话： 专门负责与甲方联系售后服务事宜，如人员发生变动，应及时通知甲方。

**第八条 价款及付款方式**

8.1 本合同为固定总价包干合同，合同金额总计人民币 元（小写： ），包括且不限于工程图纸设计费、施工费、设备费、材料费、人工费、安装费、包装费、运输费、装卸费、调试费、检测、检验费、税费、保险费、售后服务费等在内所有费用。

8.2 甲方通过银行转账方式向乙方指定银行账户支付结算价款：自甲方在项目验收报告单上签字确认合格之日起4个月内，支付结算总价款的95%；自甲方在项目验收报告单上签字确认合格之日起满 年的10个工作日内，免息支付结算总价款的5%。

8.2 乙方应在甲方首次付款前，提供以自己名义开具的与结算总价款对应的增值税普通发票送交甲方，如因未及时提供发票导致逾期付款，乙方自行承担相应责任。

8.3 乙方指定账户

开户名：

开户银行：

账号：

第九条 通知和送达

9.1甲、乙双方同意，与本合同有关的任何文书，应以书面方式送达本合同约定的联系方式。书面形式包括手机短信、微信、书面函件、电子邮件等形式。

9.2 双方确认的文书（包括未来可能发生的诉讼或仲裁活动中法院或仲裁机构的送达法律文书）送达地址：

9.2.1 甲方的文书送达地址：湖南省娄底市娄星区长青中街51号娄底市中心医院设备科，收件人：朱振宇，联系电话：15673845559，电子邮箱： 。

9.2.2 乙方的文书送达地址： ，收件人： ，联系电话： ，电子邮箱： 。

9.3 上述通知应被视为在下列时间送达：以快递或专人发送的，在收件人签收之日或拒收之日；以挂号邮件发出的，在发出之日起7个工作日；以电子邮件发出的，在电子邮件进入收件方电子邮箱服务器之日。

9.4 以上地址和联系方式，任何一方发生变更应在变更之日起3日内通知对方。如未通知，一方按原地址送达的书面资料被退回的，退回之日视为送达之日。任何一方按照确认地址送到另一方的书面资料被拒绝签收导致邮件被退回的，退回之日视为送达之日。

**第十条 合同的变更和解除**

10.1 本合同未尽事宜，双方另行协商签订补充协议。

10.2 乙方出现以下违约情形之一的，甲方有权单方解除本合同并由乙方赔偿甲方因此造成的损失：

10.2.1 乙方将本合同项目转包、分包给第三方的；

10.2.2 乙方未在本合同约定期限完成施工，逾期7日以上的；

10.2.3 乙方在施工过程中出现偷工减料或施工工序不符合质量要求，经甲方提出后3日内仍然拒不整改或整改2次后仍然不到位的；

10.2.4 在质保期内，乙方承包项目出现质量问题，自接到甲方通知后未在约定期限完成检修、维护、修理超过3次的；

10.2.5其他根本违约的情形。

**第十一条 违约责任**

11.1如乙方未在本合同约定期限内完成项目并经甲方项目验收合格，每逾期一日，应向甲方支付违约金 元。

11.2 如乙方擅自单方解除合同或因乙方原因导致甲方解除合同，乙方除赔偿甲方由此造成的全部损失（包括但不限于实际经济损失，因纠纷产生的律师费、诉讼费、差旅费等）外，还须向甲方支付违约金 元整。

**第十二条 争议解决**

本合同履行中发生争议，双方应先协商解决，协商解决不成的，由甲方所在地有管辖权的人民法院管辖。

**第十三条 附则**

13.1 本项目乙方响应文件的报价表、设计图、双方确定的施工图纸、工程量清单、安全技术规范要求的设计文件、技术资料、验收合格凭证、经双方签章确认的技术讨论纪要及乙方企业营业执照、安装资格资质证书、法定代表人身份证复印件或授权委托书和委托代理人身份证复印件等作为本合同附件。

13.2本合同组成文件及解释顺序如下：本合同补充协议；本合同及附件；成交公告、采购需求、响应文件；其他与本合同有关的资料。

13.3本合同一式五份，甲方执四份、乙方执一份，自双方签字并盖章时生效。

甲方（盖章）：娄底市中心医院 乙方（盖章）：

法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）： 或委托代理人（签字）：

合同签订地履行地：娄底市娄星区 签订时间： 年 月 日

第三章评标方法及标准

**综合评分表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 分值 |
| 1 | 价格（45分） | 满足招标文件要求且最终投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他有效投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价 ／最终投标报价）×45。  “评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。” | 0-45 |
| 2 | 对招标文件的响应程度（5分） | 以招标文件格式为基础，根据投标文件制作的优劣，专家酌情打分，每有一处细微偏差扣1分，扣分最多不超过5分。 | 0-5 |
| 3 | 认证证书（12分） | 1、投标人具有职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书（认证内容为承压类特种设备安装、修理、改造（公用管道安装GB1、工业管道安装GC2）得3分，最多计9分。  2、投标人具有GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证证书，得3分。  投标文件中需提供相关证明材料复印件并加盖单位公章，证书处于有效期内，否则不计分。 | 0-12 |
| 4 | 业绩（12分） | 1、能提供投标人投标货物的同类型合作业绩，（自2020年1月至今）每个业绩计4分，最多计12分（提供合作清单及联系人，并附合同或中标通知书复印件加盖投标人公章）。 | 0-12 |
| 5 | 技术力量（14分） | 1、拟任项目负责人（项目经理）为机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的B类安全生产考核合格证书，且无在建项目。（需提供该负责人近3月在投标供应商公司的社保证明并加盖公章）；  完全满足此项条件计8分，否则不得分。  2、人员配备计划完整、科学的、合理的计6分，良好的计4分，一般的计2分。 | 0-14 |
| 6 | 施工方案（12分） | 1. 施工方案与技术措施完整、科学的、合理的计3分， 良好的计2分，一般的计1分。 2. 工程进度计划与保证措施完整、科学的、合理的计3分， 良好的计2分，一般的计1分。 3. 安全管理体系与措施完整、科学的、合理的计3分， 良好的计2分，一般的计1分。 4. 质量管理体系与措施完整、科学的、合理的计3分， 良好的计2分，一般的计1分。 | 0-12 |

注：（1）全体评标委员会对投标人评分的算数平均值即为该投标人的最终评标得分（不得去评分项目的最高得分和最低得分），评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

# 投标文件的格式

# （必须按以下标题和顺序进行编制）

**第一部分、开标一览表**

**注：此项内容需包含投标商品名称、数量、品牌、型号、单价、总价、等信息**

**第二部分、资格证明文件**

**一、法定代表人授权委托书**

本人（姓名、职务）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）（采购编号： ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

本授权书于日期： 年 月 日签字生效，特此声明。

|  |
| --- |
| 委托代理人身份证（正面、反面）复印件 |

|  |
| --- |
| 法定代表人身份证（正面、反面）复印件 |

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期： 年 月 日

**二、投标人资格声明**

致( )：

按照招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为 ，全称为 ，统一社会信用代码为 ，法定代表人为 ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

四、我单位在参加本招标项目前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：对公民处罚款在1000元及以上；对法人或者其他组织处罚款在2万元及以上；法律法规另有规定的，从其规定。

五、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

六、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他法人单位如下：

2、我单位直接控股的其他法人单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他法人单位如下：

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

我单位保证随时按照要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期： 年 月 日

**三、符合基本资格条件证明材料复印件或者情况说明**

### 注：投标公司的营业执照及资格要求的证明材料，提供信用中国网页查询截图，并加盖单位公章（按顺序装订）。附件 湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司具有独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定，

本公司企业规模为： （大型、中型、小型、微型 ）

统一社会信用代码： 、注册登记机构： 、 注册日期： 、有效期： 、注册资本： 、地址： 、经济行业： 、经济性质：

法定代表人姓名 (签字)： 、身份证号： 、

手机号： ；

授权代表人姓名 (签字)： 、身份证号：

手机号： 。

供应商名称（盖公章）：

2023年 月 日

注、企业规模划分标准：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

**第三部分、采购需求响应程度**

**采购需求响应/偏离表**

项目编号： 项目名称： 包号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件章节条款号 | 招标文件要求 | 投标文件应答 | 响应/偏离 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |

**备注**：

（1）投标人应根据招标文件第二章中采购需求填写本表，逐条应答；

（2）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第三章的所有条款要求，其投标无效；

（3）在招标人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“采购需求偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与招标人签订合同。

**第四部分、同类项目业绩**

备注：根据第三章《评标方法及标准》—综合评分表—记分因素要求，提供材料，

**第五部分、技术及服务方案**

备注：根据第三章《评标方法及标准》—综合评分表—记分因素要求，提供材料，

1. **质保及维护方案**

备注：根据第三章《评标方法及标准》—综合评分表—记分因素要求，提供材料。